АДМИНИСТРАЦИЯ

ЛЬГОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от _30.12.2022____ № _765___

307750  , Курская область, г. Льгов

Об утверждении муниципальной программы

«Охрана окружающей среды в Льговском районе

Курской области на 2023-2025 годы»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003г № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением Администрации Льговского района от 08.11.2022 № 868-р «Об утверждении перечня муниципальных программ Льговского района Курской области на 2023-2025 годы», Администрация Льговского района Курской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Охрана окружающей среды в Льговского районе Курской области на 2023-2025 годы» (далее Программа).

2. Заместителю Главы Администрации Льговского района Курской области Данилину А.В.:

2.1 Обеспечить реализацию Программы.

2.2 Своевременно информировать Управление финансов Администрации Льговского района Курской области об изменениях, вносимых в программу.

3. Начальнику управления финансов Администрации Льговского района Курской области Алферовой Т.В.:

3.1 При формировании бюджета муниципального района «Льговский район» Курской области на 2023 год и плановый период 2024-2025 г. предусмотреть ассигнования на реализацию Программы.

3.2 Производить финансирование Программы в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального района «Льговский район» на соответствующий финансовый год и лимитов бюджетных обязательств.

4. Начальнику отдела информационно-коммуникационных технологий Администрации Льговского района Курской области Меркулову Ю.В. обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования «Льговский район» Курской области.

5. Постановление Администрации Льговского района Курской области  № 550 от 29.12.2021 г. Об утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей среды в Льговского районе Курской области на 2022-2024 годы» считать утратившим силу с 01.01.2023г.

6. Постановление вступает в силу с 01.01.2023 г.

Глава Льговского района 				                   С.Н. Коростелев

Утверждена

Постановлением Администрации

Льговского района Курской области

от _30.12.2022___ № _765____

Муниципальная программа

«Охрана окружающей среды в Льговском районе Курской области

на 2023 - 2025 годы»

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Охрана окружающей среды в Льговском районе Курской области на 2023-2025 годы»

| Наименование программы | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в Льговском районе Курской области на 2023-2025 годы» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Отдел промышленности, транспорта, связи, ЖКХ, строительства и архитектуры Администрации Льговского района Курской области |
| Соисполнители программы | МО сельских советов Льговского района Курской области |
| Участники программы | Отдел аграрной политики администрации Льговского района Курской области; Отдел промышленности, транспорта, связи, ЖКХ, строительства и архитектуры Администрации Льговского района Курской области; Администрации муниципальных образований Льговского района |
| Подпрограммы программы | Подпрограмма 1. «Экология и чистая вода в Льговском районе Курской области» муниципальной программы «Охрана окружающей среды в Льговского районе Курской области на 2023-2025 годы» Подпрограмма 2. «Регулирования качества окружающей среды в Льговском районе Курской области» муниципальной программы «Охрана окружающей среды в Льговского районе Курской области на 2023-2025 годы» |
| Программно-целевые инструменты программы | Не предусмотрены |
| Цели программы | Целью Программы является реализация мер, принимаемых Администрацией по созданию благоприятной и стабильной экологической обстановки на территории сельсоветов. |
| Задачи Программы | Основными задачами программы являются: - обеспечение населения экологически чистой питьевой водой; - осуществление мониторинга состояния окружающей среды на территории района; - участие школьников района муниципальных программах по экологическому воспитанию |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | Целевыми индикаторами и показателями Программы являются: количество построенных (реконструированных) и отремонтированных - объектов водоснабжения; численность населения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества (человек); |
| Этапы и сроки реализации Программы | - срок реализации Программы 2023-2025 годы в один этап |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | Общий объем финансирования муниципальной Программы составляет - 2732,200 тыс. руб., из них за счет средств областного бюджета-1548,456 тыс. руб., местного бюджета - 1132,130тыс.руб., внебюджетные источники – 51,614 тыс. руб. - подпрограмма 1 «Экология и чистая вода в Льговском районе Курской области» муниципальной программы «Охрана окружающей среды в Льговского районе Курской области на 2023-2025 годы» - 2730,760 тыс.руб., в том числе по годам реализации; 2023 год – 2730,760 тыс. рублей, - подпрограмма 2 «Регулирования качества окружающей среды в Льговском районе Курской области» муниципальной программы «Охрана окружающей среды в Льговского районе Курской области на 2023-2025 годы» - 1,440 тыс.руб., в том числе по годам реализации; 2023 год – 1,440 тыс. рублей, |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | за счет адресно-целевого расходования бюджетных средств в ходе реализации Программы планируется достичь следующих результатов: по улучшению качества питьевого водоснабжения населения, улучшения обеспеченности питьевой водой жителей Льговского района Курской области; повышения работоспособности объектов водоснабжения Обеспечение благоприятной экологической обстановки на территории Льговского района. |

1. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Программы

На большей части территории Льговского района Курской области экологическая обстановка удовлетворительная.

Однако принимаемые меры еще не дали устойчивых позитивных изменений в ее состоянии.

Медленными темпами снижается острота проблемы обеспеченности населения питьевой водой, как главной составляющей жизнедеятельности человека и природной среды.

В результате морального и физического износа происходит дальнейшее разрушение имеющихся объектов водоснабжения, возникает дефицит качественной питьевой воды и больше всего в летний период, когда потребность в ней значительно возрастает.

Отсутствие в бюджете в достаточном объеме средств не позволяет в полной мере реализовать полномочия по водоснабжению в границах муниципальных образования, в том числе осуществлять строительство новых или модернизировать существующие объекты.

По этой причине жители населенных пунктов сельской местности вынуждены самостоятельно изыскивать альтернативные источники воды, которые не всегда отвечают санитарным нормам.

Решение отмеченных проблем будет осуществляться путем реализации программно-целевых природоохранных мероприятий, направленных на:

- создание электромеханической водозаборных установок;

- текущий ремонт водопроводных сетей;

- текущий ремонт водозаборных скважин;

- текущий ремонт водонапорных скважин;

- обеспечение потребности населения в водных ресурсах на основе эффективного использования водноресурсного потенциала.

Изложенные в настоящей Программе экологические проблемы и пути их преодоления соответствуют основным положениям Водной стратегии Российской Федерации на период до 2025 года, Закону Курской области «Об охране окружающей среды на территории Курской области» и Стратегии социально-экономического развития Курской области на период до 2025 года.

Программа призвана обеспечить проведение исполнительными органами Льговского района Курской области последовательной и эффективной политики в области экологического развития.

Выполнение поставленных задач предполагается осуществить программно-целевым методом, который позволяет выявить наиболее важные проблемы и обеспечить их решение за счет мобилизации необходимых финансовых и организационных ресурсов, в том числе во взаимодействии с природоохранными органами.

2. Цель, задачи и прогнозируемые значения целевых индикаторов и показателей Программы

Целью Программы является реализация мер, принимаемых Администрацией Льговского района Курской области по созданию благоприятной и стабильной экологической обстановки на территории.

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующей задачи: обеспечение населения Льговского района Курской области экологически чистой питьевой водой.

Целевыми показателями и индикаторами Программы будут являться:

- количество построенных (реконструированных) и отремонтированных объектов водоснабжения;

- численность населения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества (человек);

Прогнозируемые значения целевых индикаторов и показателей Программы приведены в приложении № 1 к настоящей Программе.

3. Срок реализации Программы, перечень и описание программных мероприятий

Реализация Программы рассчитана на период 2023-2025 годы

Перечень программных мероприятий сформирован с учетом задач Программы, выполнение которых позволит достичь поставленной цели Программы.

Мероприятия Программы предусмотрены по следующему разделу: Улучшение качества питьевого водоснабжения населения, обеспечение благоприятной экологической обстановки на территории Льговского района.

В соответствии с Водной стратегией Российской Федерации на период до 2024 года одной из стратегических целей установлено обеспечение населения качественной питьевой водой.

Важным аспектом является устранение причин несоответствия качества воды, подаваемой населению, гигиеническим нормативам, а также дифференциация подходов к выбору технологических схем водоснабжения населения.

Учитывая высокую капиталоемкость сектора водоснабжения, а также длительные сроки окупаемости инвестиционных проектов, развитие систем водоснабжения будет обеспечиваться путем адресного выделения средств из областного бюджета в виде субсидий местному бюджету на софинансирование мероприятий, проводимых Котовским сельсоветом.

Программой предусматриваются разные подходы к решению указанной задачи, исходя из численности жителей, уровня обеспеченности населения конкретного населенного пункта водой.

4. Оценка социально-экономической и экологической эффективности

Оценка социально-экономической и экологической эффективности Программы, также как и перечень программных мероприятий, сформирована с учетом задач Программы, выполнение которых позволит достичь поставленную цель.

Реализация мероприятий данного раздела приведет к улучшению обеспеченности питьевой водой жителей Курской области, в том числе пенсионеров, инвалидов, участников и ветеранов Великой Отечественной войны, повышению работоспособности объектов водоснабжения.

За весь период реализации Программы планируется дополнительно обеспечить экологически чистой питьевой водой 2536 человек, проживающих в 11 населенных пунктах Льговского района Курской области.

Кроме того, применение современных технологий и материалов отечественного производства позволит уменьшить энергозатраты и расходы потребителей при добыче и использовании подземных вод, увеличить сроки эксплуатации объектов водоснабжения, повысить устойчивость их функционирования в неблагоприятных климатических условиях.

5. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование природоохранных мероприятий Программы осуществляется путём предоставления субсидий бюджету на условиях софинансирования.

Порядок и условия предоставления из областного бюджета субсидий Вышнедеревенскому сельсовету устанавливается нормативными правовыми актами Администрации Курской области. Субсидии бюджетам муниципальных образований предоставляются из областного бюджета на реализацию следующих природоохранных мероприятий: строительство (реконструкция) и ремонт объектов водоснабжения. Расчет необходимых объемов финансирования Программы осуществляется с учетом средств областного бюджета, средней стоимости строительных (ремонтных) работ и других природоохранных мероприятий, а также с учетом возможного удорожания стоимости их выполнения.

6. Система управления, контроль за ходом реализации Программы

Субъектом бюджетного планирования Программы является Администрация Льговского района Курской области. Субъект бюджетного планирования несет ответственность за решение задач, запланированных в рамках реализации Программы, и за достижение утвержденных значений целевых индикаторов.

Общий контроль за ходом реализации Программы осуществляется Главой Льговского района Курской области, текущий контроль - областным бюджетным учреждением «Курское областное экологическое управление».

Администрация Льговского района Курской области представляет: ежемесячно, до 5-го числа месяца, в ОБУ «Курское областное экологическое управление» информацию о реализации Программы по установленным формам, включающую данные о финансировании программных мероприятий и освоении выделенных средств.

Подпрограмма 1 «Экология и чистая вода в Льговском районе Курской области» муниципальной программы «Охрана окружающей среды в Льговском районе Курской области на 2023-2025 годы»

ПАСПОРТ

подпрограммы 1 «Экология и чистая вода в Льговском районе Курской области» муниципальной программы «Охрана окружающей среды в Льговском районе Курской области на 2023-2025 годы»

| Наименование Подпрограммы | Подпрограмма 1 «Экология и чистая вода в Льговском районе Курской области» муниципальная программа «Охрана окружающей среды в Льговском районе Курской области на 2023-2025 годы» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | Отдел промышленности, транспорта, связи, ЖКХ, строительства и архитектуры Администрации Льговского района Курской области |
| Соисполнители Подпрограммы | МО сельских советов Льговского района Курской области |
| Участники Подпрограммы | Отдел аграрной политики администрации Льговского района Курской области; Отдел промышленности, транспорта, связи, ЖКХ, строительства и архитектуры Администрации Льговского района Курской области; Администрации муниципальных образований Льговского района |
| Подпрограммно-целевые инструменты Подпрограммы | Не предусмотрены |
| Цели Подпрограммы | Целью Подпрограммы является реализация мер, принимаемых Администрацией по созданию благоприятной и стабильной экологической обстановки на территории сельсовета. |
| Задачи Подпрограммы | Основными задачами Подпрограммы являются обеспечение населения экологически чистой питьевой водой |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы | Целевыми индикаторами и показателями Подпрограммы являются: количество построенных (реконструированных) и отремонтированных - объектов водоснабжения; численность населения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества ( человек); |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы | - срок реализации Подпрограммы 2023-2025 годы в один этап |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы | Общий объем финансирования муниципальной Подпрограммы 1 «Экология и чистая вода в Льговском районе Курской области» муниципальной программы «Охрана окружающей среды в Льговском районе Курской области на 2023-2025 годы» составляет - 2730,760 тыс. руб., из них за счет средств: областного бюджета- 1548,456 местного бюджета - 1130,690 тыс. руб., внебюджетные источники – 51,614 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | за счет адресно-целевого расходования бюджетных средств в ходе реализации Подпрограммы планируется достичь следующих результатов: по улучшению качества питьевого водоснабжения населения: улучшения обеспеченности питьевой водой жителей Льговского района Курской области; повышения работоспособности объектов водоснабжения |

1. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Подпрограммы

На большей части территории Льговского района Курской области экологическая обстановка удовлетворительная.

Однако принимаемые меры еще не дали устойчивых позитивных изменений в ее состоянии.

Медленными темпами снижается острота проблемы обеспеченности населения питьевой водой, как главной составляющей жизнедеятельности человека и природной среды.

В результате морального и физического износа происходит дальнейшее разрушение имеющихся объектов водоснабжения, возникает дефицит качественной питьевой воды и больше всего в летний период, когда потребность в ней значительно возрастает.

Отсутствие в бюджете в достаточном объеме средств не позволяет в полной мере реализовать полномочия по водоснабжению в границах муниципальных образования, в том числе осуществлять строительство новых или модернизировать существующие объекты.

По этой причине жители населенных пунктов сельской местности вынуждены самостоятельно изыскивать альтернативные источники воды, которые не всегда отвечают санитарным нормам.

Решение отмеченных проблем будет осуществляться путем реализации программно-целевых природоохранных мероприятий, направленных на:

- создание электромеханической водозаборных установок;

- текущий ремонт водопроводных сетей;

- текущий ремонт водозаборных скважин;

- текущий ремонт водонапорных скважин;

- обеспечение потребности населения в водных ресурсах на основе эффективного использования водноресурсного потенциала.

Изложенные в настоящей Подпрограмме экологические проблемы и пути их преодоления соответствуют основным положениям Водной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года, Закону Курской области «Об охране окружающей среды на территории Курской области» и Стратегии социально-экономического развития Курской области на период до 2030 года.

Подпрограмма призвана обеспечить проведение исполнительными органами Льговского района Курской области последовательной и эффективной политики в области экологического развития.

Выполнение поставленных задач предполагается осуществить программно-целевым методом, который позволяет выявить наиболее важные проблемы и обеспечить их решение за счет мобилизации необходимых финансовых и организационных ресурсов, в том числе во взаимодействии с природоохранными органами.

2. Цель, задачи и прогнозируемые значения целевых индикаторов и показателей Подпрограммы

Целью Подпрограммы является реализация мер, принимаемых Администрацией Льговского района Курской области по созданию благоприятной и стабильной экологической обстановки на территории.

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующей задачи: обеспечение населения Льговского района Курской области экологически чистой питьевой водой.

Целевыми показателями и индикаторами Подпрограммы будут являться:

- количество построенных (реконструированных) и отремонтированных объектов водоснабжения;

- численность населения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества (человек);

Прогнозируемые значения целевых индикаторов и показателей Подпрограммы приведены в приложении № 1 к настоящей Подпрограмме.

3. Срок реализации Подпрограммы, перечень и описание программных мероприятий

Реализация Подпрограммы рассчитана на период 2023-2025 годы

Перечень программных мероприятий сформирован с учетом задач Подпрограммы, выполнение которых позволит достичь поставленной цели Подпрограммы.

Мероприятия Подпрограммы предусмотрены по следующему разделу: Улучшение качества питьевого водоснабжения населения

В соответствии с Водной стратегией Российской Федерации на период до 2030 года одной из стратегических целей установлено обеспечение населения качественной питьевой водой.

Важным аспектом является устранение причин несоответствия качества воды, подаваемой населению, гигиеническим нормативам, а также дифференциация подходов к выбору технологических схем водоснабжения населения.

Учитывая высокую капиталоемкость сектора водоснабжения, а также длительные сроки окупаемости инвестиционных проектов, развитие систем водоснабжения будет обеспечиваться путем адресного выделения средств из областного бюджета в виде субсидий местному бюджету на софинансирование мероприятий, проводимых Котовским сельсоветом.

Подпрограммой предусматриваются разные подходы к решению указанной задачи, исходя из численности жителей, уровня обеспеченности населения конкретного населенного пункта водой.

В рамках выполнения Подпрограммы администрация будет тесно сотрудничать с областным бюджетным учреждением «Курское областное экологическое управление».

4. Оценка социально-экономической и экологической эффективности

Оценка социально-экономической и экологической эффективности Подпрограммы, также как и перечень программных мероприятий, сформирована с учетом задач Подпрограммы, выполнение которых позволит достичь поставленную цель.

Реализация мероприятий данного раздела приведет к улучшению обеспеченности питьевой водой жителей Курской области, в том числе пенсионеров, инвалидов, участников и ветеранов Великой Отечественной войны, повышению работоспособности объектов водоснабжения.

За весь период реализации Подпрограммы планируется дополнительно обеспечить экологически чистой питьевой водой 2536 человек, проживающих в 13 населенных пунктах Льговского района Курской области.

Кроме того, применение современных технологий и материалов отечественного производства позволит уменьшить энергозатраты и расходы потребителей при добыче и использовании подземных вод, увеличить сроки эксплуатации объектов водоснабжения, повысить устойчивость их функционирования в неблагоприятных климатических условиях.

5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Финансирование природоохранных мероприятий Подпрограммы осуществляется путём предоставления субсидий бюджету на условиях софинансирования.

Порядок и условия предоставления из областного бюджета субсидий Вышнедеревенскому сельсовету устанавливается нормативными правовыми актами Администрации Курской области. Субсидии бюджетам муниципальных образований предоставляются из областного бюджета на реализацию следующих природоохранных мероприятий: строительство (реконструкция) и ремонт объектов водоснабжения. Расчет необходимых объемов финансирования Подпрограммы осуществляется с учетом средств областного бюджета, средней стоимости строительных (ремонтных) работ и других природоохранных мероприятий, а также с учетом возможного удорожания стоимости их выполнения.

6. Система управления, контроль за ходом реализации Подпрограммы

Субъектом бюджетного планирования Подпрограммы является Администрация Льговского района Курской области. Субъект бюджетного планирования несет ответственность за решение задач, запланированных в рамках реализации Подпрограммы, и за достижение утвержденных значений целевых индикаторов.

Общий контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляется Главой Льговского района Курской области, текущий контроль - областным бюджетным учреждением «Курское областное экологическое управление».

Администрация Льговского района Курской области представляет: ежемесячно, до 5-го числа месяца, в ОБУ «Курское областное экологическое управление» информацию о реализации Подпрограммы по установленным формам, включающую данные о финансировании программных мероприятий и освоении выделенных средств.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к муниципальной целевой

Подпрограмме «Экология и чистая вода

в Льговском районе Курской области»

муниципальной программы «Охрана

окружающей среды в Льговском районе

Курской области на 2023-2025 годы»

Прогнозируемые значения целевых индикаторов и показателей муниципальной целевой программы «Экология и чистая вода в Льговском районе Курской области» муниципальной программы «Охрана окружающей среды в Льговского районе Курской области на 2023-2025 годы»

| № п/п | Наименование индикаторов и показателей целей и задач Программы | Единица измерения | Значения индикаторов и показателей Программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | До начала реализации Программы | 2023-2025гг. |
| Цель. Реализация мер, принимаемых администрацией Льговского района Курской области, по созданию благоприятной и стабильной экологической обстановки на территории района Раздел. Улучшение качества питьевого водоснабжения населения Задача. Обеспечение населения экологически чистой питьевой водой |  |  |  |  |
| 1. | Количество созданных (реконструированных) и отремонтированных объектов водоснабжения | единиц | - | 6 |
| 2. | Численность населения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества | человек | - | 1758 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к муниципальной целевой Подпрограмме

«Экология и чистая вода в Льговском районе

Курской области» муниципальной программы

«Охрана окружающей среды в Льговском

районе Курской области на 2023-2025 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий муниципальной целевой Подпрограммы 1 «Экология и чистая вода в Льговском районе Курской области» муниципальной программы «Охрана окружающей среды в Льговском районе Курской области на 2023-2025 годы»

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки выполнения | Объем финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Ожидаемый результат за период реализации Подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Субсидии из областного бюджета |  | Средства местного бюджета | Внебюджетные источники |  |  |
| Раздел 1. Улучшение качества питьевого водоснабжения населения Задача. Обеспечение населения экологически чистой питьевой водой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Текущий ремонт водонапорной башни д. Красная Новь МО Вышнедеревенского сельсовета Льговского района Курской области расположенного по адресу Курская область Льговский район, д. Красная Новь | 2023 | 560,110 |  | 336,066 | 212,842 |  | 11,202 | Улучшение обеспечения питьевой водой жителей д. Красная Новь МО Вышнедеревенского сельсовета Льговского района Курской области |
| 2. | Текущий ремонт водонапорной башни с. Цуканово-Бобрик МО Вышнедеревенского сельсовета Льговского района Курской области расположенного по адресу Курская область Льговский район, с. Цуканово-Бобрик | 2023 | 533,470 |  | 320,082 | 202,719 |  | 10,669 | Улучшение обеспечения питьевой водой жителей с. Цуканово-Бобрик МО Вышнедеревенского сельсовета Льговского района Курской области |
| 3. | Текущий ремонт водонапорной башни с. Пригородная Слободка МО Городенского сельсовета Льговского района Курской области расположенного по адресу Курская область Льговский район, с. Пригородная Слободка | 2023 | 360,710 |  | 216,426 | 137,070 |  | 7,214 | Улучшение обеспечения питьевой водой жителей с. Пригородная Слободка МО Городенского сельсовета Льговского района Курской области |
| 4. | Текущий ремонт водонапорной башни с. Телятниково МО «Иванчиковский сельсовет» Льговского района Курской области, расположенного по адресу Курская область Льговский район, с. Телятниково | 2023 | 351,810 |  | 211,086 | 133,688 |  | 7,036 | Улучшение обеспечения питьевой водой жителей с. Телятниково МО «Иванчиковский сельсовет» Льговского района Курской области |
| 5. | Текущий ремонт водонапорной башни с. Иванчиково МО «Иванчиковский сельсовет» Льговского района Курской области, расположенного по адресу Курская область Льговский район, с. Иванчиково | 2023 | 422,850 |  | 253,710 | 160,683 |  | 8,457 | Улучшение обеспечения питьевой водой жителей с. Иванчиково МО «Иванчиковский сельсовет» Льговского района Курской области |
| 6. | Текущий ремонт водонапорной башни д. Шерекино МО «Селекционный сельсовет» Льговского района Курской области, расположенного по адресу Курская область Льговский район, д. Шерекино | 2023 | 351,810 |  | 211,086 | 133,688 |  | 7,036 | Улучшение обеспечения питьевой водой жителей д. Шерекино МО «Селекционный сельсовет» Льговского района Курской области |
| 7. | Разработка и проведение достоверности сметной стоимости документации на проведение работ в рамках подготовки заявок на участие в реализации регионального проекта «Народный бюджет» | 2023 |  |  |  | 150,000 |  |  |  |
|  | Итого: | 2023 г. | 2730,760 |  | 1548,456 | 1130,690 |  | 51,614 |  |
| 7. | Текущий ремонт водопроводных сетей с. Городенск, Городенского сельсовета Льговского района Курской области | 2024 |  |  |  |  |  |  | Улучшение обеспечения питьевой водой 178 жителей с. Городенск, ул. Молодежная Городенского сельсовета Льговского района Курской области |
| 8. | Создание объектов водоснабжения муниципальной собственности электромеханической водозаборной установки в д. Воронино Кудинцевского сельсовета Льговского района Курской области | 2024 |  |  |  |  |  |  | Улучшение обеспечения питьевой водой 586 жителей д.. Воронино Кудинцевского сельсовета Льговского района Курской области |
| 9. | Создание объектов водоснабжения муниципальной собственности электромеханической водозаборной установки в с. Марица | 2024 |  |  |  |  |  |  | Улучшение обеспечения питьевой водой 198 жителей с. Марица Марицкого сельсовета Льговского района Курской области. |
|  | Итого: | 2024 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Текущий ремонт водозаборной скважины №4489 с. Нижние Деревеньки, Большеугонского сельсовета, Льговского района, Курской области» | 2025 |  |  |  |  |  |  | Улучшение обеспечения питьевой водой 150 жителей с. Нижние Деревеньки Большеугонского сельсовета Льговского района Курской области |
| 11. | Текущий ремонт водопроводной сети 0,6 км в п. Колонтаевка ул. Школьная | 2025 |  |  |  |  |  |  | Улучшение обеспечения питьевой водой 120 жителей п. Колонтаевка Густомойского сельсовета Льговского района Курской области |
| 12. | Текущий ремонт водопроводной сети 0,7 км в ст. Шерекино ул. Привокзальная | 2025 |  |  |  |  |  |  | Улучшение обеспечения питьевой водой 52 жителей ст. Шерекино Кудинцевского сельсовета Льговского района Курской области |
|  | Итого: | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к муниципальной Подпрограмме

«Экология и чистая вода в Льговском районе

Курской области» муниципальной программы

«Охрана окружающей среды в Льговском районе

Курской области на 2023-2025 годы»

МЕТОДИКА

оценки эффективности реализации муниципальной целевой Подпрограммы «Экология и чистая вода Льговском районе Курской области» муниципальной программы «Охрана окружающей среды в Льговском районе Курской области на 2023-2025 годы»

Оценка эффективности реализации Подпрограммы производится путем сравнения фактически достигнутых в процессе ее реализации индикаторов и показателей с запланированными, сравнения фактического объема финансирования мероприятий с запланированными, фактического выполнения мероприятий Подпрограммы с запланированными Подпрограммой.

1. Оценка осуществляется по следующим критериям:

- Степень достижения за отчетный период запланированных значений целевых индикаторов и показателей.

Оценка достижения запланированных результатов по каждому показателю за отчетный период проводится на основании процентного сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов за отчетный период с их плановыми значениями за соответствующий период по следующей формуле:

О = Цф х 100% ,

Цпл

где:

О — оценка достижения запланированных результатов, %;

Цф-фактически достигнутые значения целевых индикаторов;

Цпл- плановые значения.

- Уровень финансирования за отчетный период мероприятий Подпрограммы от запланированных объемов.

Оценка уровня финансирования по каждому мероприятию Подпрограммы за отчетный период проводится на основании процентного сопоставления фактического финансирования за отчетный период с объемами, предусмотренными Подпрограммой на соответствующий период, по следующей формуле:

УФ = ФУФ х 100%,

ОФмп

где:

Уф - оценка уровня финансирования мероприятий, %;

ФУф-фактический уровень финансирования мероприятий;

ОФмп- объем финансирования мероприятий, предусмотренный Подпрограммой.

- Степень выполнения мероприятий Подпрограммы.

Степень выполнения мероприятий Подпрограммы проводится на основании процентного сопоставления количества запланированных мероприятий Подпрограммы и фактически выполненных по следующей формуле:

СВ = КМФ х 100% ,

КМз

где:

СВ - степень выполнения Подпрограммы, %;

КМф-количество мероприятий Подпрограммы, фактически реализованных за отчетный период;

КМз - количество мероприятий Подпрограммы, запланированных за отчетный период.

Подпрограмма 2

«Регулирования качества окружающей среды в Льговском районе Курской области» муниципальной программы «Охрана окружающей среды в Льговском районе Курской области»

I. П А С П О Р Т

Подпрограммы «Регулирования качества окружающей среды в Льговском районе Курской области» муниципальной программы «Охрана окружающей среды в Льговском районе Курской области»

| Наименование Подпрограммы | «Регулирования качества окружающей среды в Льговском районе Курской области» |
| --- | --- |
| Основание для разработки подпрограммы | Федеральные законы от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», от 04.12.2006 № 201-ФЗ «О введении в действие Лесного кодекса Российской федерации». |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | Отдел промышленности, транспорта, связи, ЖКХ, строительства и архитектуры Администрации Льговского района Курской области |
| Соисполнители Подпрограммы | МО сельских советов Льговского района Курской области |
| Участники Подпрограммы | Отдел аграрной политики администрации Льговского района Курской области; Отдел промышленности, транспорта, связи, ЖКХ, строительства и архитектуры Администрации Льговского района Курской области; Администрации муниципальных образований Льговского района |
| Программно-целевые инструменты Подпрограммы | Не предусмотрены |
| Цели Подпрограммы | Основными целями подпрограммы являются: - реализация разработанного комплекса мер, направленных на снижение факторов риска здоровью населения и негативного воздействия на окружающую среду; - минимизация вредного воздействия отходов (потребления) и предотвращение загрязнения почв ; - оптимизация процессов сбора, хранения, сортировки, транспортировки и утилизации отходов потребления; - обеспечение контроля качества окружающей среды; - обеспечение экологически безопасного метода сбора, накопления, транспортировки и утилизации (обезвреживания) ртутьсодержащих отходов потребления, представляющих опасность для человека и окружающей среды (отработанных люминесцентных ламп); среды (отработанных люминесцентных ламп); - охрана объектов растительного и животного мира и среды |
| Задачи Подпрограммы | Основными задачами подпрограммы являются: -разработка и принятие муниципальных нормативно-правовых актов в области обращения с отходами; -поэтапное внедрение системы контроля над обращением с отходами; -ликвидация несанкционированных стихийных свалок; -организация сбора, хранения, транспортировки и утилизации отработанных люминесцентных ламп в соответствии с «Санитарными правилами при работе с ртутью, ее соединениями и приборами с ртутным заполнением» № 4607-88 от 04.04.88; - сохранение природных комплексов и ландшафтов, озелененных территорий; |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы | Приведены в приложении № 1 к подпрограмме. |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы | - срок реализации Подпрограммы 2023-2025 годы в один этап |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы | Общий объем финансирования муниципальной Подпрограммы 2 составляет 1,440 тыс. руб., из них за счет средств местного бюджета - 1,440 тыс. руб. в том числе по годам реализации; 2023 год- 1,440 тыс.рублей, 2024 год - 0 тыс.рублей, 2025 год- 0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты подпрограммы | Обеспечение благоприятной экологической обстановки на территории Льговского района, снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду, сокращение объемов накопления бытовых отходов, ликвидация несанкционированных свалок на территории Льговского района, сохранение природных ландшафтов, используемых для отдыха населения. |
| Контроль и руководство за реализацией подпрограммы | Контроль и руководство за реализацией подпрограммы осуществляет первый заместитель Главы Льговского района Данилин А.В. |

II. Характеристика проблемы и обоснование

необходимости решения ее программными методами.

Обеспечение экологической безопасности населения является важной задачей Администрации Льговского района и требует решения вопросов, связанных с формированием благоприятных условий жизни на территории муниципального образования и снижением отрицательного воздействие на окружающую среду в процессе хозяйственной деятельности природопользователей.

Важной проблемой является организация сбора и отправки на утилизацию ртутьсодержащих отходов (люминесцентные лампы).

Мероприятия программы, в рамках системы бюджетного планирования, направлены на реализацию целей и приоритетных направлений в сфере обеспечения экологической безопасности.

Приоритетами в сфере обеспечения экологической безопасности Льговского района являются:

обеспечение      благоприятной     окружающей     среды      на      территории

муниципального образования;

снижение вредного воздействия на окружающую среду и повышение уровня экологической безопасности;

участие в организации сбора и вывоза твердых коммунальных отходов;

сохранение природных ландшафтов, используемых для массового отдыха населения.

Приоритетными направлениями в реализации цели по повышению уровня экологической безопасности и качества окружающей среды являются увеличение

объемов   инвестиций   в   данном   направлении,   а   также   улучшение   качества муниципального управления.

III. Цели и задачи подпрограммы.

Реализация подпрограммы позволит, оптимизировать процессы сбора, транспортировки и утилизации отходов производства и потребления, минимизировать нагрузку на почвы и ликвидировать стихийные и несанкционированные свалки, обеспечить экологически безопасное накопление и утилизацию ртутьсодержащих отходов, повысить, повысить общий уровень экологического воспитания подростков, сохранить природные комплексы, ландшафты и озелененные территории, используемые для отдыха населения, выявить и предотвратить нарушения нормативной правовой базы в области охраны окружающей среды.

Основные цели подпрограммы:

-	реализация разработанного комплекса мер, направленных на снижение факторов
риска здоровью населения и негативного воздействия на окружающую среду;

- минимизация   вредного  воздействия  отходов  производства  (потребления)  и предотвращение  загрязнения почв;

- оптимизация  процессов  сбора,  хранения,  сортировки,     транспортировки  и утилизации отходов производства и потребления;

-	обеспечение контроля качества окружающей среды

-обеспечение экологически безопасного метода сбора, накопления, транспортировки
и   утилизации   (обезвреживания)      ртутьсодержащих   отходов	потребления,

представляющих опасность для человека и окружающей среды (отработанных люминесцентных ламп);

- охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания;

- совершенствование нормативной правовой базы в сфере  охраны окружающей среды на территории Льговского района.

Основные задачи подпрограммы:

- поэтапное внедрение системы контроля над обращением с отходами;

- ликвидация несанкционированных стихийных свалок;

-	сохранение природных комплексов и ландшафтов, озелененных территорий;

- участие школьников Льговского района в муниципальных программах по экологическому воспитанию;

- разработка и принятие муниципальных нормативно-правовых актов в области обращения с отходами.

IV. Механизм реализации подпрограммы.

Реализация    мероприятий    программы    осуществляется    исполнителями, координатором подпрограммы является  первый заместитель Главы Льговского  района Данилин А.В.. Механизм реализации программы предусматривает взаимодействие муниципального заказчика программы – Администрации района с областными органами исполнительной власти, с органами управления поселений, населением и организациями, осуществляющими свою хозяйственную деятельность в районе.

V. Оценка эффективности социальных, экономических и экологических последствий от реализации подпрограммы.

Подпрограмма призвана способствовать реализации задач по улучшению экологической обстановки на территории Льговского района и повышению уровня экологической безопасности, реализации разработанного комплекса мер, направленных на снижение факторов риска здоровью населения и негативного воздействия на окружающую среду.

Подпрограмма включает мероприятия по организационному и финансовому обеспечению реализации программных целей за счет средств районного бюджета, а также внебюджетных источников.

- обращение с бытовыми отходами;

- защита почв от вредного воздействия отходов;

- сохранение природных комплексов и ландшафтов; Инвестиционные  мероприятия  программы,  сроки  их  реализации,  объем финансирования объектов представлены в перечне программных мероприятий.

В подпрограмму включены также мероприятия, направленные на создание условий для её реализации – это разработка муниципальных нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность в сфере экологии.

VI. Ресурсное обеспечение подпрограммы.

При разработке стратегии ресурсного обеспечения подпрограммы учитывались реальная ситуация в финансово-бюджетной сфере, высокая общеэкономическая, социальная значимость проблемы и возможность ее решения только при вовлечении в инвестиционную деятельность всех участников реализации подпрограммы.

Финансирование мероприятий подпрограммы за счет средств районного бюджета осуществляется при согласовании выделения ассигнований на такие мероприятия за счет соответствующих источников.

Объем и структура бюджетного финансирования подпрограммы представлена в приложении 3 и подлежат уточнению в соответствии с реальными возможностями районного бюджета и с учетом фактического выполнения программных мероприятий. Объемы затрат и источники финансирования в соответствии с целями программы представлены в перечне программных мероприятий.

Приложение № 1 к подпрограмме 2 «Регулирования качества окружающей среды в Льговском районе Курской области» муниципальной программы «Охрана окружающей среды в Льговском районе  Курской области на 2023-2025 годы »

Основные целевые индикаторы и показатели     подпрограммы 2 «Регулирования качества окружающей среды в Льговском районе Курской области»     муниципальной программы «Охрана окружающей среды в Льговском районе Курской области»

| Наименование | Срок исполнения |
| --- | --- |
| Участие школьников экологически направленных мероприятиях межпоселенческого характера | Период действия подпрограммы |
| Повышение экологической грамотности населения | Период действия подпрограммы |
| Ликвидация стихийных несанкционированных свалок, единиц | Период действия подпрограммы |
| Утилизация отработанных люминесцентных ламп, образующихся в учреждениях образования, культуры. | Период действия подпрограммы |

Приложение № 2

К подпрограмме «Регулирование качества окружающей среды в Льговском районе Курской области» муниципальной Программы «Охрана окружающей среды  в Льговском  районе Курской области на 2023-2025 годы»

Перечень основных мероприятий подпрограммы «Регулирование качества окружающей среды в Льговском районе Курской области»

| № | Мероприятие | Источник финансирования | Объём финансирования Тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 5 6 7 | 5 | 6 | 7 |  |  |
| 1. | Основное мероприятие. Отправка на утилизацию, вышедших из строя ртутьсодержащих ламп |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Отправка на утилизацию, вышедших из строя ртутьсодержащих ламп в муниципальных учреждениях образования | всего | 0 0 0 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | Бюджет района | 0 0 0 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет области | 0 0 0 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 1.2 | Отправка на утилизацию, вышедших из строя ртутьсодержащих ламп ртутьсодержащих ламп в муниципальных учреждениях культуры | всего | 0 0 0 0 | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  | Бюджет района | 0 0 0 0 | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  | Бюджет области | 0 0 0 0 | 0 |  | 0 |  |  |
|  | Итого основное мероприятие1. | всего | 0 0 0 0 | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  | Бюджет района | 0 0 0 0 | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  | Бюджет области | 0 0 0 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 2. Совершенствование нормативно-правовой базы в сфере охраны окружающей среды |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Принятие нормативно-правовых актов в сфере охраны окружающей среды | всего | 0 0 0 0 | 0 |  |  | 0 |  |
|  |  | Бюджет района | 0 0 0 0 | 0 |  |  | 0 |  |
|  |  | Бюджет области | 0 0 0 0 | 0 |  |  | 0 |  |
|  | Итого основное мероприятие 2. | всего | 0 0 0 0 | 0 |  |  | 0 |  |
|  |  | Бюджет района | 0 0 0 0 | 0 |  |  | 0 |  |
|  |  | Бюджет области | 0 0 0 0 | 0 |  |  | 0 |  |
| 3 | Основное мероприятие 3. Формирование экологической культуры населения |  |  |  |  |  |  |  |

| 3 .1 | Месячник по экологическому воспитанию в учреждениях образования и культуры Проведение конкурсов в учреждениях образования и культуры: -проведение экологических акций; -рисунков и плакатов; - сочинений, рефератов; | всего | 0 0 0 0 | 0 | 0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет района | 0 0 0 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Бюджет области | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.2 | Участие во Всероссийских Днях защиты от экологической опасности | всего | 0 0 0 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Бюджет района | 0 0 0 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Бюджет области | 0 0 0 0 | 0 | 0 |  |
| 3.3 | Освещение в средствах массовой информации о текущей природоохранной деятельности, об итогах экологических конкурсов и других мероприятиях | всего | 0 0 0 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Бюджет района | 0 0 0 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Бюджет области | 0 0 0 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого основное мероприятие 3. | всего | 0 0 0 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Бюджет района | 0 0 0 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Бюджет области | 0 0 0 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого по подпрограмме | всего | 0 0 0 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Бюджет района | 0 0 0 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Бюджет области | 0 0 0 0 | 0 | 0 |  |

Приложение № 3

К подпрограмме «Регулирование качества окружающей среды в Льговском районе Курской области» муниципальной Программы «Охрана окружающей среды  в Льговском  районе Курской области на 2023-2025 годы»

Ресурсное обеспечение Реализации подпрограммы «Регулирование качества окружающей среды в Льговском районе Курской области»               Программы «Охрана окружающей среды в Льговском районе Курской области на 2023-2025 годы»

| Статус | Наименование программы, подпрограммы программы, основного мероприятия | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | всего |
| 1 | 2 | 3 5 | 4 7 | 5 | 6 |
| Подпрограмма 1. | Регулирование качества окружающей среды |  |  |  |  |
|  | Всего | 0 0 | 0 0 | 0 | 0 |
|  | В том числе бюджет района | 0 0 | 0 0 | 0 | 0 |
|  | В том числе бюджет области | 0 0 | 0 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1. | Отправка на утилизацию, вышедших из строя ртутьсодержащих ламп |  |  |  |  |
|  | Всего | 0 0 | 0 0 | 0 | 0 |
|  | В том числе бюджет района | 0 0 | 0 0 | 0 | 0 |
|  | В том числе бюджет области | 0 0 | 0 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2. | Совершенствование нормативно-правовой базы в сфере охраны окружающей среды |  |  |  |  |
|  | Всего | 0 0 | 0 0 | 0 | 0 |
|  | В том числе бюджет района | 0 0 | 0 0 | 0 | 0 |
|  | В том числе бюджет области | 0 0 | 0 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3. | Формирование экологической культуры населения |  |  |  |  |
|  | Всего | 0 0 | 0 0 | 0 | 0 |
|  | В том числе бюджет района | 0 0 | 0 0 | 0 | 0 |
|  | В том числе бюджет области | 0 0 | 0 0 | 0 | 0 |